Repertorio n.________ Prot. 2019/_______/DRCAL
REPUBBLICA ITALIANA
CODICE CIG: 7824405743

CODICE CUP: G32E19000030001
CONTRATTO D’APPALTO
in forma pubblica amministrativa per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva dell’interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell’immobile demaniale “Ex Caserma Duca d’Aosta” sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’anno duemiladiciannove, il giorno xx del mese di xxxxx (xx/xx/2019), presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio in Via Gioacchino da Fiore n. 34 del Comune di Catanzaro, avanti a me xxxxxx, nato a xxxx il xxxxxx, Ufficiale Rogante della Direzione Regionale Calabria, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa presso la Direzione medesima in nome e per conto dello Stato, nominato con Determinazione n. xx Prot. n. xxxx/xxxx/DIR del xx/xx/xxxx del Direttore dell’Agenzia del Demanio, si sono costituiti i Signori:
-	xxxx. xxxxxxx, nato a XXXXXXX il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxx, Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, con sede in Via Gioacchino da Fiore n. 34 del Comune di Catanzaro, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata dre_calabria@pce.agenziademanio.it, il quale interviene non in proprio, ma in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio, in virtù di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 1° febbraio 2017 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017, in virtù dell’art. 2 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 PROT. N. 2019/1537/DIR, nonché in virtù della comunicazione organizzativa n. 48 del giorno 09/11/2017.
(di seguito denominata anche “Agenzia” o “Stazione Appaltante”)
E
- XXX, nato a XXX (XX) il XX.XX.XXXX, firma digitale n. XXXXXXXXXXX rilasciata da XXXXXX., valida fino al XX.XX.XXXX in qualità di procuratore speciale, (nominato con giusta procura Rep. XXXXX del XX/XX/XXXX … ) della società XXXXXX,. (codice fiscale/partita Iva XXXXXXXXXX)
(di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia, le “Parti”),

PREMESSO CHE
- Con nota prot. xxxxx del xx/xx/xxxx, è stato nominato RUP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria, nell’ambito delle attività volte all’abbattimento dei costi per le locazioni passive della pubblica Amministrazione l’Agenzia del Demanio, ha previsto la realizzazione di un “Federal Building” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del quale sarà allocato il nuovo Polo del MEF; quindi è sorta la propedeutica esigenza di provvedere, all’affidamento a professionista esterno dei servizi di servizi di progettazione definitiva e esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, del medesimo immobile;
- con determina a contrarre prot. n. 2019/xxx/DRCAL del xx/xx/2019 l’Agenzia del Demanio ha stabilito di indire una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, di rilievo comunitario, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Ex Duca D’Aosta” sito in Reggio Calabria alla Via Reggio Campi ;
- l’importo base d’asta è stato infatti quantificato in complessivi € 886.128,80 (euro ottocentoottantaseimilacentoventotto/80) oltre IVA e Oneri;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Bando di gara trasmesso in GUEE in data xx/xx/2019, pubblicato sulla GURI - V serie speciale n. xx del xx/xx/2019 pubblicato sul profilo del Committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi sopracitati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine ultimo del xx/xx/2019 ore 12:00, per la ricezione delle offerte, sono pervenuti n. xx plichi;
- all’esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella dell’ Appaltatore (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.) con sede legale in xxxxxxxxxxxx, xx - xxxxxx (xx), p. I.V.A. e C.F. xxxxxxxxxx, in virtù del punteggio complessivo pari ad xxxx pt con un ribasso del xxxx % sull’importo a base d’asta ed una riduzione dei tempi per lo svolgimento delle prestazioni del servizio pari al xx %;
- (in caso) l’operatore ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di “indagini geologiche, geotecniche, strutturali”, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.lgs.50/2016, indicando la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del precitato D.lgs.;
- con determinazione Prot. n. 2019/xxxx/DRCAL del xx/xx/2019, il Direttore Regionale ha aggiudicato l’appalto in discorso al concorrente xxxxxxxxxxxxx.;
- l’aggiudicatario entro i termini di legge ha rimborsato alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del d.lgs 50/2016;
- l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dall’Appaltatore ed effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso il sistema AVCPass ha dato esito positivo;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto e le condizioni di affidamento delle prestazioni e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- in ragione dell’offerta presentata in sede di gara, l’importo contrattuale è pari ad € xxxxxxxxxx oltre IVA e CNPAIA come per legge;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prodotto:
1. le polizze n.ri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a copertura dei rischi inerenti l’esercizio dell’attività professionale e copertura massima superiore al valore del presente contratto;
2. la polizza n. xxxxxxxxx rilasciata in data xx/xx/2019 dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. a titolo di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione per l’importo di € xxxxxxxxx;
3. la polizza n. xxxxxxx rilasciata in data xx/xx/2019 dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. a titolo di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione per l’importo di € xxxxxx

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in epigrafe:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore.
Vengono materialmente allegati al presente contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale (lettera “x”) e le schede fornitore contenenti i dati dell’Appaltatore (lettera xxx” ).

Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per le seguenti prestazione dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, relativamente ai lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato "Ex Duca D’Aosta" sito in Reggio Calabria in via Reggio Campi..
Per le suindicate attività sono previste in modo esemplificativo, i compiti seguenti, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale:
A1 Progettazione definitiva;
A2 Progettazione esecutiva;
A3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
B1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B2 Direzione lavori.
B3 Attività di aggiornamento catastale
B.4 Attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
B.5 Attività di aggiornamento catastale.
3. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 3 – Durata del contratto
L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:
- 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche e archeologiche decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
- 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
- 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.
Si precisa che:
1. i giorni sono solari consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’invito a procedere;
2. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito alla Stazione Appaltante degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
3. per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell’eventuale fase precedente e della ripresa del servizio;
4. è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;
5. nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico.
Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto, al netto del ribasso offerto, è di € XXXXXXXXXXXXXXXX oltre IVA e CNPAIA come per legge, e sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:
- prove e sondaggi: € XXXXXXXX all’approvazione degli output da parte del Committente;
- progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € XXXXXXXXXX, all’approvazione del progetto definitivo da parte del Committente;
- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € XXXXXXXXXX all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € XXXXXXXXXX;
- saldo delle spese e degli onorari per D.L., misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ad ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alla fase di progettazione, stabilito nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.
2. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini, 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (JJFMH8), il CIG, il CUP del presente contratto nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto.
3. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
4. In caso di importo superiore ad € 10.000,00, ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
5. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 5 del presente Contratto.
6. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
7.Per i servizi affidati all’Appaltatore non sarà corrisposto alcun premio d’accelerazione.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui allegata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 – Obblighi specifici dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
3. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
4. a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
5. ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato Tecnico;
6. ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;
7. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
8. a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Per le prestazioni di carattere progettuale, l’Appaltatore si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantità di seguito specificate, tutte a cura ed onere del professionista. Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni, il progettista dovrà consegnare:
a) disegni: una copia riproducibile, su supporto indeformabile e resistente agli strappi; cinque copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su adeguato supporto informatico (Autocad o compatibile); e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;
b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; cinque copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate dal Progettista; una copia su adeguato supporto informatico (word o compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;
c) cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto informatico MS Project o similare e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;
d) gestione informativa B.I.M., secondo le indicazioni minime contenute nel “Capitolato Informativo” allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale;
Quanto sopra menzionato e ogni altro elaborato necessario per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previste, saranno a carico del progettista. Sarà parimenti onere del progettista produrre ogni eventuale ulteriore copia in qualsivoglia formato dovesse rendersi necessario (cartaceo e/o digitale) per l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni.
5. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.
6. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare alle necessarie riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
7. L’Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 7 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa, a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Penali
1. Le penali sono applicabili in misura pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.
2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
3. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.

Art. 9 – Variazioni
1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto.

Art. 10 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
3. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
4. applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
5. mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa.
3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.

Art. 11 Proprietà degli elaborati
1.Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo.
2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso.

Art. 12 – Cessione del contratto e dei crediti
1.E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
2.La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia.

Art. 13 - Subappalto
1.Conformemente a quanto dichiarato nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, le prestazioni contrattuali potranno essere subappaltate nei limiti del 30 %, laddove ricorrano le condizioni di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 14 - Responsabilità verso terzi
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti tra l’Agenzia e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;
- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso;
- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.

Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 18 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica
1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto idoneamente salvata a cura dell’Ente, nelle more dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.

Art. 19 - Controversie e foro competente
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.

Art. 20 - Domicilio delle parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:
- L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della mandataria sita in xxxxxxxxxxxxxx
- La Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, Via Gioacchino da Fiore, 34, 88100 Catanzaro.

Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/041986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.

Catanzaro, xx/xx/2019

        p. l’Agenzia del Demanio	p. l’Appaltatore
        Il Direttore Regionale Il Procuratore Speciale
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su xx pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli allegati in segno di accettazione, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:
il sig. xxxxxxxxxx mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.
il Direttore Regionale, xxxxxxxxxxxxxxxx mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
        p. l’Agenzia del Demanio	p. l’Appaltatore
    Il Direttore Regionale Il Procuratore Speciale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)

L’Ufficiale Rogante
Dott. xxxxxxxxxxx
        (F.To in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’appaltatore, dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, mediante l’apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

Per l’Agenzia del Demanio Per l’Appaltatore
Il Direttore Regionale __________________
_________________ _____________________
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)
L’Ufficiale Rogante ________________(F.To in modalità elettronica)

.