## Slide 1
Collaudo
Via Pietrapiana
SOPRALLUOGO CANTIERE – PALAZZO UFFICI FINANZIARI – BOLZANO 27 febbraio 2018
2018
2015
2013
2017
Tempistica attuale
Tempistica ipotizzata
Fase progettazione preliminare/autorizzazioni
Progettazione esecutiva
Esecuzione intervento
2014
2016
Contratti
Razionalizzazione spazi
Importo contrattualizzato per i lavori: € 1.170.865
Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Bolzano – Min. della Giustizia
Risparmio da chiusure Locazioni Passive € 232.057,62 (Iva inclusa)
€
Uffici Servizi Sociali per i Minorenni di Bolzano – Min. della Giustizia
Commissioni Tributarie di I. e II. Grado – Ministero Economia e Finanza
Tot. addetti 37
Consegna lavori: 06 marzo 2017
Fine lavori: marzo 2018
Superficie lorda interessata dagli interventi 1.338 mq

## Slide 2
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE:
demolizione e rifacimento dei massetti dei pavimenti, la posa di nuovo linoleum e il recupero dei pavimenti esistenti, attraverso levigatura e lucidatura;
demolizione e rifacimento delle tramezzature interne con partizioni in cartongesso per non aggravare il sistema strutturale esistente;
recupero e restauro delle porte interne originali in legno;
sostituzione dei serramenti esterni con serramenti che garantiscono un miglior isolamento termico ed acustico;
installazione di controsoffittature interne, sia per migliorare il comfort acustico degli ambienti e creare una intercapedine per la distribuzione degli impianti tecnologici;
rifacimento dei servizi sanitari esistenti e realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico, nel rispetto della normativa vigente per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
realizzazione di un impianto di raffrescamento e sostituzione dei radiatori esistenti;
rifacimento dell’impianto elettrico e realizzazione dell’impianto di trasmissione dati;
sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi corpi con tecnologia a led per il risparmio energetico;
realizzazione di un impianto di rilevazione incendi e antintrusione.
STORIA DELL’IMMOBILE:
Il Palazzo degli Uffici Finanziari è stato costruito nell’anno 1938, su progetto dell’architetto Francesco Rossi De Paoli, con Luis Plattner e Guido Pellizzari, facenti parte della cosiddetta scuola razionalista di regime di cui all’architetto Piacentini. L’edificio ha un impianto a corte con un accesso ai piani attraverso due corpi scala, e si presenta con finiture in travertino sulla facciata principale, “fronte rappresentativo”, su Piazza Tribunale, e un rivestimento in mattoni sulle facciate secondarie e nella corte interna. Il fronte principale insieme al Palazzo di Giustizia concorre alla definizione della quinta scenica della piazza urbana, quale spazio rappresentativo delle funzioni istituzionali del regime.
SOPRALLUOGO CANTIERE – PALAZZO UFFICI FINANZIARI – BOLZANO 27 febbraio 2018