 Repertorio n.________ Prot. 2017/_______/DRCAL
All. VI
REPUBBLICA ITALIANA
CODICE CIG: 7121966045

CUP: G36D17000050001
CONTRATTO D’APPALTO
in forma pubblica amministrativa per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

L’anno ____ il giorno ____ del mese di ________, in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34, nella sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, avanti a me Dott. ____________, nato a _________ il ____________, funzionario della predetta Agenzia, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924 n. 827 concernente il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta determinazione n. __ prot. _____________ del ____________ del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio e senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di legge, d’accordo tra loro e col mio consenso, rinunciato, sono presenti:

La Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore ……………….., con sede in …………., Via ………., C.F.06340981007 (di seguito denominata anche “Agenzia” o “Stazione Appaltante”)
E
….….. con sede legale in Via …, n. …, … (…), P.I. e C.F. … (di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia, le “Parti”), rappresentata dal…, nato a … il … e residente in via … n. …, … (…), C.F.: …, in qualità di ….
PREMESSO CHE
- con Determina n.. …/…/DR … è stato nominato il …, quale Responsabile del Procedimento;
- vi è l’esigenza di provvedere al completamento ed all'ampliamento della nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, di Reggio Calabria in merito al Federal Building polizia di Stato;
- quindi è sorta la propedeutica esigenza di provvedere, all’affidamento a professionista esterno dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, dell’intervento inerente il medesimo compendio immobiliare;
- con determina a contrarre prot. n. 2017/…/DR-CAL del …/…/2017 l’Agenzia del Demanio ha stabilito di indire una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento;
- l’importo base d’asta è stato infatti quantificato in complessivi € … (…/…), oltre Iva e CNPAIA, facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 17/6/2016, pubblicato in GU Serie Generale n. 174 del 27-7-2016;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Bando di gara, pubblicato sulla GURI - V serie speciale n. ___ del ____ pubblicato sul profilo del Committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi sopracitati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine ultimo del …/…/2017 ore …, per la ricezione delle offerte, sono pervenuti n. … plichi;
- all’esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella dello … con sede in via … n. … a … (…), in virtù del punteggio complessivo pari ad ___ pt di cui ____ attribuiti all’offerta tecnica e ___ all’offerta economica con ribasso del …%;
- l’operatore ha dichiarato/non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di __________, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, indicando la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del precitato D.Lgs.;
- con determinazione Prot. n. 2017/…/DR del …/…/2017, il Direttore ……………….. ha aggiudicato l’appalto in discorso al concorrente ….;
- l’aggiudicatario entro i termini di legge ha rimborsato alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dalla … ed effettuate dalla Staziona Appaltante anche attraverso il sistema AVCPass ha dato esito positivo;
- in ragione dell’offerta presentata in sede di gara, l’importo contrattuale è pari ad € ….. oltre IVA e CNPAIA;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prodotto e vengono allegati al presente contratto:
1. la polizza n. … rilasciata in data … dalla … a copertura dei rischi inerenti l’esercizio dell’attività professionale con scadenza al … e copertura massima superiore al valore del presente contratto;
2. la polizza n. … rilasciata in data … dalla … a titolo di garanzia definitiva sotto forma di (fideiussione/cauzione) per l’importo di € …;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in epigrafe:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore.
Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per le seguenti prestazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento … per ….
Per le suindicate attività sono previste in modo esemplificativo, i compiti seguenti, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale:
A1) indagini preliminari;
A2) progettazione definitiva;
A3) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva;
A4) progettazione esecutiva;
A5) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;
A6) direzione lavori e contabilità dei lavori;
A7) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
A8) aggiornamento catastale;
2. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel capitolato che qui si intende integralmente richiamato.
Art. 3 – Durata del contratto
L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:
- 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche e archeologiche decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
- 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
- 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P..
 Si precisa che:
1. i giorni sono solari consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
2. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito alla Stazione Appaltante degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
3. è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;
4. nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico;
5. I tempi per lo svolgimento delle attività per introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di approvazione non dovranno superare i 20 (venti) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di comunicazione.
Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto, al netto del ribasso offerto, è di € … oltre IVA e CNPAIA, e sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con le seguenti modalità:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a seguito dell’emissione del verbale conclusivo di verifica finale del progetto definitivo verrà corrisposto il 100% dell’importo contrattuale inerente la progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva;
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
a seguito della sottoscrizione da parte del R.U.P. della validazione basata sul rapporto conclusivo che il Verificatore deve redigere verrà corrisposto il 100% dell’importo contrattuale inerente la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;
DIREZIONE DEI LAVORI
- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza massima del 90 %.
- saldo dopo il collaudo dei lavori e a conclusione dell’aggiornamento catastale.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori.
 L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alle singole fasi, stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.
2. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini, 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (xxxxx), il CIG, il CUP del presente contratto nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto.
3. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
4. In caso di importo superiore ad € 10.000,00 ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
5. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 5 del presente Contratto.
6. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui allegata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 6 – Obblighi specifici dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
3. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
4. a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
5. ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato Tecnico;
6. ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;
7. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
8. a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Per le prestazioni di carattere di progettazione, l’Appaltatore si impegna ad effettuarle nuovamente a seguito delle modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale i progetti saranno sottoposti per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. I documenti prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in n° 1 (una) copia cartacea firmata in originale. Una copia dovrà, inoltre, essere fornita anche su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad, word, excel, ecc.) e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.
5. In caso di errori od omissioni nella progettazione, la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore di rivedere gli elaborati nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.
6. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante in merito al progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a ….........
7. L’Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al R.U.P., ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
Art. 7 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa, a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 – Pagamenti in acconto
All’Appaltatore ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 verrà corrisposto, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori che coincide con la sottoscrizione del contratto, l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale. A tal fine l’Appaltatore ha stipulato la garanzia di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/16, con Garanzia fideiussoria n. …......... del ….........della …........., con data di inizio della copertura assicurativa a far data dal ….........e fino al …........., per l’importo di € …......... (….........), pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 9 - Penali
1. Le penali sono applicabili in misura pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.
2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore sarà facoltà dell’Agenzia procede alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
3. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.
Art. 10 – Variazioni
1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto.
Art. 11 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
3. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
4. applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
5. mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa.
3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.
Art. 12 Proprietà degli elaborati
1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo.
2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore stesso.
Art. 13 – Cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia.
Art. 14 - Subappalto
(se l’Appaltatore non ha reso la dichiarazione in merito al subappalto in sede di gara) 1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte le prestazioni affidate con il contratto d’appalto a pena di nullità.
(oppure se l’Appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare in sede di gara) 1.Conformemente a quanto dichiarato nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, le prestazioni contrattuali potranno essere subappaltate nei limiti del 30 %, laddove ricorrano le condizioni di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Art. 15 - Responsabilità verso terzi
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti tra l’Agenzia e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;
- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso;
- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.
Art. 17 - Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.
Art. 18 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.
Art. 19 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica
1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto idoneamente salvata sul server dell’Ente, nelle more dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.
Art. 20 - Controversie e foro competente
1. È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, richiedere prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.
Art. 21 - Domicilio delle parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:
- lo…………….. elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Via … n. …, … (…);
- l’Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Calabria, Via Gioacchino da Fiore, 34, 88100 Catanzaro.
Art. 22 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del professionista, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.
Catanzaro,
        p. l’Agenzia del Demanio	p. l’Appaltatore
    Il Direttore Regionale _________
        __________________ _________________
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ___ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli allegati in segno di accettazione, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:
il sig. _________________ mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.
il Direttore Regionale, ______________ mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per l’Agenzia del Demanio Per l’Appaltatore
Il Direttore Regionale __________________
_________________ _____________________
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)
L’Ufficiale Rogante
________________(F.To in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’appaltatore, dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, mediante l’apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

Per l’Agenzia del Demanio Per l’Appaltatore
Il Direttore Regionale __________________
_________________ _____________________
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)
L’Ufficiale Rogante ________________(F.To in modalità elettronica)