        Prot. XXX/XXX/DRCAL del XX/0X/202X

CODICE CIG: 9330935327

CODICE CUP: G86H22000060001

ODA: xxxxxxxxxxxxx
CONTRATTO D’APPALTO
per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., finalizzati alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico per la Questura di Cosenza sita in Via G. Palatucci – angolo Via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - Scheda CSB0630”.
L’anno xxxxxxx il giorno xxxx del mese di xxxxxxx, i signori (di seguito denominati congiuntamente le Parti):
-	xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxx, Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Stazione Appaltante), con sede in via Gioacchino Da Fiore n. 34 del Comune di Catanzaro, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata dre_calabria@pce.agenziademanio.it, il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvate, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in data 25 novembre 2021 e 26 novembre 2021 dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17/12/2021, in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, nonché della comunicazione organizzativa 12/2022;
-	l’operatore economico xxxxxxxx (di seguito anche Appaltatore), con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxx, xxxxx – xxxxx xxxxx (xx), p. I.V.A. e C.F. xxxxxxxxx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx, nella persona del Procuratore xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxx residente in via xxxxxxx , di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia, le “Parti”. ;
PREMESSO CHE
- con determina prot. n. xxxxx/xxxxx/DRCAL del xx/xx/xxx è stato nominato R.U.P. l’ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri e, contestualmente, funzionario incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara l’Avv. Giuseppe Falcone;
- con nota prot. 2022/12742/DRCAL del 08/07/2022 sono stati nominati, rispettivamente, come collaboratore tecnico di supporto al RUP l’Ing. Gianluigi Carioti e come collaboratore amministrativo di supporto al RUP la Dott.ssa Valeria Calabrò, entrambi dipendenti dell’Agenzia del Demanio- Struttura per la Progettazione;
- vi è la necessità di affidare il servizio la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica , adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., inquadrati nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzati alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico della Questura di Cosenza sita in Via G. Palatucci – angolo Via Cattaneo, Comune di Cosenza (Cs) - Scheda CSB0630”; quindi è sorta la propedeutica esigenza di provvedere, all’affidamento dei predetti servizi;
- con determina a contrarre prot. n. 2022/13421/DRCAL del 21/07/2022, l’Agenzia del Demanio ha stabilito di indire una Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii.- per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., finalizzati alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico per la Questura di Cosenza sita in Via G. Palatucci – angolo Via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - Scheda CSB0630”.;
- la procedura è stata gestita telematicamente ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S) e sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 88 del 29/07/2022, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture (MIMS), nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- l’importo base di gara è stato quantificato in complessivi € xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx), oltre IVA ed oneri come per legge, facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 17/6/2016, pubblicato in GU Serie Generale n. 174 del 27-7-2016;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- ad esito delle attività di gara, la Commissione giudicatrice, giusto verbale di Gara prot. n. xxxxxx del xxxxx, ha proposto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione del servizio all’operatore xxxxxxxxx la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di xxxx punti, giusto ribasso economico offerto pari al xxxxx% ed una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del servizio pari al xx%;
- il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, con verbale prot n. xxxxxxxDRCAL del xxxxx, ha verificato la congruità dell’offerta del concorrente, xxxxx”;
- con determina prot. n. xxxxxxDRCAL del giorno xxxxx è stata disposta l’aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore del xxxxxxx, per un importo pari ad € xxxxxxx, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad €xxxxxx) ed Iva e contributi previdenziali;
- l’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’ appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;
- l’ Appaltatore ha dichiarato/non ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi/non volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in ragione dell’offerta presentata in sede di gara, l’importo contrattuale è pari ad € xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx), oltre IVA ed oneri di legge;
- L’operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:
-	polizza fideiussoria n. xxxxxx emessa dalla compagnia xxxxxx;
E’ stata prodotta, conformemente allo schema tipo 2.2 del D.M. 123/2004, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 sarà consegnata
alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio,
anche una polizza di assicurazione quale garanzia di responsabilità civile
per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti
i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini
e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quale il Capitolato Tecnico Prestazionale e le schede fornitore (rispettivamente allegati sotto la lettera “A” e “B”);
2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in epigrafe:
Disciplinare di gara; Offerta di Gestione Informativa; Piano di Gestione Informativa; BIMSM – Specifica Metodologica e relativi allegati; Offerta tecnica ed economica/temporale presentata dall’ Appaltatore in sede di gara.
Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto
1. La Stazione Appaltante concede all’ Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., inquadrati nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzati alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico della Questura di Cosenza sita in Via G. Palatucci – angolo Via Cattaneo, Comune di Cosenza (Cs) - Scheda CSB0630”.
2. Per le suindicate attività sono previste in modo esemplificativo e non esaustivo, i compiti seguenti, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale:
A 1) esecuzione di tutte le indagini, prove e verifiche da effettuarsi per ottenere il livello di conoscenza dell’immobile LC3;
A 2) progettazione definitiva ed esecutiva da restituirsi in modalità BIM;
A 3) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (processo BIM);
A 4) direzione lavori in modalità BIM;
A 5) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in modalità BIM.
3. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel capitolato tecnico prestazionale che qui si intende integralmente richiamato.
Art. 3 – Durata del contratto- tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio
1. L’ Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro xxxxx giorni dal formale invito a procedere del RUP, giusto ribasso offerto in sede di gara del xx% sui tempi stimati dalla Stazione Appaltante.
2. L’ Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:
- xx giorni (xxxxx) naturali e consecutivi, per la redazione del piano di lavoro e del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche e di ogni altro eventuale genere decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.;
- xx giorni (xxxxxx) naturali e consecutivi, per l’esecuzione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche, per l’esecuzione della verifica preventiva dell’interesse archeologico e di ogni altro eventuale genere decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.;
- xx giorni (xxxxxx) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.;
- xx giorni (xxxxxx) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.
3. I termini per l’esecuzione dei servizi di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sono definiti secondo quanto di seguito specificato:
•	Direzione lavori, misura, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del conto finale, entro i termini previsti dalla vigente legislazione comprensiva dei tempi di sospensione dei lavori e delle proroghe dei lavori.
4. I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito per l’esecuzione delle prestazioni.
5. Le attività si intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
6. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’ Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il crono-programma dettagliato dei servizi richiesti nel capitolato tecnico prestazionale.
7. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto. L’applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’ Appaltatore. L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno formalmente contestati all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L’ Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’ Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
9. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e per le ipotesi ivi previste.
Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’affidamento, al netto del ribasso offerto, è di € xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) oltre IVA ed oneri come per legge, e sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:
INDAGINI E PROVE: € xxxxxxxxxxxxx oltre IVA ed oneri come per legge, a seguito della consegna dei certificati di prova /verifiche e certificazioni necessari per l’espletamento dei servizi;
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P.: € xxxxxxx oltre IVA ed oneri come per legge, a seguito dell’emissione del verbale conclusivo di verifica finale del progetto definitivo verrà corrisposto il 100% dell’importo contrattuale inerente la progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva;
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. : € xxxxxxxxxx oltre IVA ed oneri come per legge, a seguito della sottoscrizione da parte del R.U.P. della validazione del progetto esecutivo e della successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante verrà corrisposto il 100% dell’importo contrattuale inerente la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;
DIREZIONE DEI LAVORI: € xxxxxxxx oltre IVA ed oneri come per legge, in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza massima del 90 %, il saldo successivamente all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: € xxxxxxxx oltre IVA ed oneri come per legge, in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
L’ Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario, stabilito nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’ Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati previa verifica, validazione ed approvazione dei servizi resi, nonché della verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA JJFMH8, il numero di ODA, il CIG: 9330935327, il CUP: G86H22000060001, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
3. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’ Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’ Appaltatore si obbliga ad utilizzare i conti correnti bancari dedicati indicati nelle “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, allegate al presente atto, nell’ambito delle quali ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2. L’ Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
3. L’ Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 6 – Obblighi specifici dell’ Appaltatore
1. L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’ Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
3. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
4. a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
5. ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato Tecnico;
6. ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;
7. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
8. a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Per le prestazioni, l’ Appaltatore si impegna ad effettuarle nuovamente a seguito delle modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale gli elaborati saranno sottoposti per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla validazione degli stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. I documenti prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in n° 5 (cinque) copie cartacee firmate in originale. Inoltre dovranno essere fornite le copie cartacee necessarie per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti ed organi competenti. Una copia dovrà, inoltre, essere fornita anche su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad, word, excel, ecc.), sia in formato BIM.ifc e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.
5. In caso di errori od omissioni nella progettazione, la Stazione Appaltante può richiedere all’ Appaltatore di rivedere nuovamente gli elaborati, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.
6. Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante in merito al progetto e della sua esecuzione.
7. L’ Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al R.U.P., ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente atto.
8. L’Appaltatore conviene ed accetta senza riserva alcuna e senza nulla a pretendere, che qualora non si dovesse dare corso all’esecuzione dei lavori o per qualunque altra motivazione della Stazione Appaltante per cui la stessa deciderà di non dar seguito alle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per le attività di aggiornamento catastale, AQE ed APE, nulla sarà dovuto per tali attività allo stesso.
9. L’Appaltatore conviene ed accetta senza riserva alcuna e senza nulla a pretendere, che dovrà fornire, a propria cura ed onere le figure professionali previste per la Progettazione e la Direzione lavori e lo svolgimento dei predetti servizi, nonché tutte le eventuali ulteriori figure professionali, non già previste nel gruppo di lavoro e richieste dagli Enti competenti o da successive previsioni normative e legislative per lo svolgimento a regola d’arte dei servizi in oggetto e meglio declinati le capitolato tecnico prestazionale.
Art. 7 – Garanzia definitiva
1. L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa, a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
2. L’ Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 – Variazioni
1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all' Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l' Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto.
Art. 9 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
3. mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti all’art. 7;
4. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
5. applicazione di penali ai sensi del precedente art. 3 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
6. violazione delle norme relative al subappalto;
7. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all' Appaltatore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’ Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. La S.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10 - Codice Etico
1. L’ Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
Art. 11 – Cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’ Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia.
Art. 12 - Subappalto
1. L’ Appaltatore potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs 50/2016.
Art. 13 - Obblighi dell’ Appaltatore e responsabilità verso terzi
1. L’ Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare quanto prescritto nel Capitolato Prestazionale d’Appalto.
2. L’ Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 14 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.
Art. 15 - Controversie e foro competente
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’ Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.
Art. 16 - Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
1. I dati personali forniti saranno trattati dall’Agenzia del Demanio esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente atto. Titolare del trattamento è l’Agenzia del Demanio con sede in via Barberini n. 38 - 00187 Roma.
L’Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l’Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.
L’Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli interessati.
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. L’Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. L’Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.
È facoltà dell’interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza potrà essere inviata all’Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 - 00187 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dall’Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 17 - Obblighi di riservatezza
1. Conformemente a quanto previsto all’articolo 33 del Capitolato Prestazionale, l’ Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.
3. L’ Appaltatore è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., di cui al precedente articolo, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 18 - Proprietà dei materiali
1. Conformemente a quanto previsto nell’art. 7 del Capitolato Prestazionale, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’ Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
2. È fatto assoluto divieto all' Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.
3. Viene consentito l’utilizzo in forma aggregata e anonima degli eventuali dati inerenti la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di benchmarking, al fine di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle “buone pratiche” implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala, potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione delle metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.
Art. 19 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica
1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell’atto idoneamente salvata sul server dell’Ente, nelle more dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 3.12.2013, G.U. 12.03.2014.
Art. 20 - Domicilio delle parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:
- L’ Appaltatore elegge il proprio domicilio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- La Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, Via Gioacchino da Fiore 34, 88100 - Catanzaro (CZ).
Art. 21 – Registrazione e spese contrattuali
1. Il presente contratto, sarà registrato “in caso d’uso”, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86, con spese a carico dell’Appaltatore comprensive dei costi relativi all’imposta di bollo, che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del xx/xx/2022. Sono altresì a carico dell’ Appaltatore, tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente l’esecuzione dello stesso.

Il presente atto, redatto su xx pagine, è sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, da parte della Stazione Appaltante e dell’ Appaltatore.

        p. l’Agenzia del Demanio	p. l’ Appaltatore
        Il Direttore Regionale Il Procuratore
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      (F.TO in modalità elettronica) (F.TO in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore, dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.
        p. l’ Appaltatore
        Il Legale Rappresentante
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (F.to in modalità elettronica)

Allegati:
A) Capitolato tecnico prestazionale;
B) Schede Fornitore.