CIG 9355285169	CUP G87D22000140001

CONTRATTO

per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica del fabbricato denominato “Palazzo delle Corporazioni”, facente parte del compendio demaniale sito in via Vittorio Veneto - via Molise - via S. Basilio, sede del Ministero dello Sviluppo Economico – scheda patrimoniale RMB0562, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017

tra

- xxxxxx, Direttore pro-tempore della Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione, in Roma via Piacenza n. 3 (di seguito anche “Direzione”), il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell’Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, munito dei necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e della Comunicazione Organizzativa nr. xxx del xx/xx/xxxxx (di seguito anche “Stazione Appaltante”)
e dall’altra

- il Sig. XX nato a XX il XX/XX/XXXX, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della XX, ” (che nel contesto del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “aggiudicatario” o “appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”).
PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 65 ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l’atto d’indirizzo del MEF 2022-2024 prevede che e l’Agenzia del Demanio assicura “il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici, e alla realizzazione del Green New Deal”;
- con l’istituzione del capitolo 7759, nello stato di previsione della Spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2018 (legge di Bilancio 2018), si è provveduto alla formalizzazione dei primi stanziamenti in favore dell’Agenzia del Demanio necessari per avviare le attività che prevedono, preliminarmente, lo svolgimento delle indagini conoscitive (analisi di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievo in modalità BIM) e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, sugli immobili in uso governativo, a partire da quelli ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato;
- nell’ambito di tali interventi di prevenzione del rischio sismico è stato individuato il bene descritto alla Scheda RMB0562 denominato "Immobile Palazzo delle Corporazioni - Via Vittorio Veneto – Via Vittorio Veneto – Via San Basilio”, nell’ambito del territorio di competenza della Direzione Roma Capitale;
- il fine è quello di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche architettoniche, strutturali e impiantistiche del bene, nonché il suo stato di conservazione, e di acquisire tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi, attraverso indagini di vulnerabilità sismica, audit energetico, e rilievo di tutte le componenti costitutive, nonché di redigere la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di ristrutturazione edilizia, adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica. Si intende inoltre implementare la digitalizzazione delle informazioni relative al bene tramite l’introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo che in quella progettuale, sul quale effettuare l’attività di verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale da eseguirsi, con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM);
- con nota prot. n. XXXX/ del XX/XX/XXXX sono stati nominati il Responsabile del procedimento, XXXXX, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e il Direttore dell’Esecuzione, XXXXX;
- con determina a contrarre prot. n. XX del XX/XX/XXX è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, gestita telematicamente ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data XX XXXXX XXX, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. XX del XX/XX/XXXX, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- ad esito delle attività di gara, la Commissione giudicatrice/il RUP in caso di verifica dell’anomalia, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione del servizio all’operatore XXXXXX, la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al XX% ed una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del servizio pari al XX%;
- (se del caso) l’offerta dell’operatore, è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento/dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica appositamente istituita) con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX;
- (nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del Codice Appalti, ha provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato in sede di offerta dal concorrente, giusto verbale del RUP del XX/XX/XXXX prot.n. XXXX;
- con determina prot. n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l’aggiudicazione, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un importo pari ad € XXXX (XXXX), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € XXXXX), Iva e contributi previdenziali;
- (se del caso) l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- (se del caso) l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di volere ricorrere al c.d. subappalto necessario per le attività di competenza dei laboratori (prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione), mediante ricorso ad un operatore qualificato in possesso dell’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 389/2001;
- l’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Aggiudicatario hanno dato esito positivo;
- che è stata richiesta l’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- in data xxxxx è stata acquisita l’informativa liberatoria provvisoria;
- che si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- ai fini della struttura operativa minima richiesta per l’esecuzione dell’appalto, la stessa risulta composta dai professionisti xxxxxxxxxxx, indicati dall’aggiudicatario in sede di documentazione di gara;
- l’operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:
- polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX;
- polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari ad Euro XXXXX per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
- polizza n. XXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXXX avente durata sino al XX/XX/XXXX, di importo garantito pari ad Euro XXXXX, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;
- (nel caso in cui l’appaltatore abbia già prodotto la polizza prevista ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020) polizza n. xxxx del xxxxx della compagnia xxxxx a garanzia dell’anticipazione, dell’importo di Euro xxxxxxx, da svincolare secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice e dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020;
- l’aggiudicatario dichiara di aver rimborsato l’importo della pubblicazione su GURI e sui quotidiani, sia per l’estratto del bando di gara che per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, come da distinta di bonifico presentata, salvo conguaglio.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse e Documenti
1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ed il Patto di Integrità sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara (doc.1, 2).
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:
- Il Disciplinare di gara;
- il capitolato Tecnico prestazionale;
- BIMSM-specifica metodologica per il rilievo;
- BIMSM-specifica metodologica per la progettazione;
- Linee guida di processi BIM (BIMMS);
- l’offerta tecnica ed economica/temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.
- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX

Articolo 2. Normativa di riferimento
1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019; il D.L. n. 77/2021 conv. In L. n. 108/2021; il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020; il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020; il D.L. 77/D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016); il D.Lgs. 81/2008; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013; i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 50/2016; il Codice Civile per quanto applicabile, la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.

Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto
1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio attinente la verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica del fabbricato denominato “Palazzo delle Corporazioni”, facente parte del compendio demaniale sito in via Vittorio Veneto - via Molise - via S.Basilio, sede del Ministero dello Sviluppo Economico – scheda patrimoniale RMB0562, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017, come meglio specificato nel Capitolato.
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell’art.1.
3. L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell’Esecuzione.
4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.
5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, che potrà disporne senza alcuna restrizione e senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, fatti salvi gli accordi tra l’Agenzia del Demanio e le Amministrazioni usuarie in merito alle modalità di utilizzo.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti
1. L’importo contrattuale è pari a complessivi € …… (euro ……/…), al netto di IVA, CNPAIA, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € …… (euro …../….) e il costo della manodopera. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato e con le modalità indicate nell’atto costituivo del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del servizio.
3. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell’art. 9 del Capitolato.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all’Appaltatore verrà corrisposta, se richiesta, un’anticipazione del prezzo fino al 30% dell’importo contrattuale. A tal fine l’Appaltatore dovrà costituire (se del caso ha costituito come indicato in premessa) la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
5. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Piacenza n. 3, 00184 Roma, codice IPA NA5196, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato, il numero di ODA, che sarà comunicato successivamente, il CIG …… - CUP ……, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
6. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel modello “Scheda fornitore”, allegato in copia al presente contratto alla lettera “F”, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, indicato nel modello “Scheda fornitore”, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 6. Durata
1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro …. (…..) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere del D.E.C., come da ribasso offerto in sede di gara del ….% sui tempi stimati dalla Stazione Appaltante, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante.
2. Le attività s’intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel Capitolato.

Articolo 7. Penali
1. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, edin particolare al cronoprogramma attuativo del singolo bene, come previsto all’art. 11 del Capitolato, Rispetto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La medesima penale trova applicazione nella stessa misura anche per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del piano di lavoro e del cronoprogramma previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente Capitolato, nonché nella consegna delle integrazioni documentali richieste in fase di verifica.
 Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.
3. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L’aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
5. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e per le ipotesi ivi previste.
6. Per motivi validi e giustificati la stazione appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall’appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato per l’esecuzione delle prestazioni.
7. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Appaltatore successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata.

Articolo 8. Obblighi specifici dell’aggiudicatario
1. L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel Capitolato e nella documentazione presentata in sede di gara.
2. L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare quanto prescritto nel Capitolato con particolare riferimento agli artt. 6 “Descrizione dei servizi richiesti” e 8 “Consegna e modalità di presentazione della documentazione”.
3. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente contratto, nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e secondo quanto indicato nella relazione tecnica.
4. L’appaltatore si obbliga inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni di lavoro risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- ad osservare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione nell’esecuzione del presente contratto;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Si intendono assunti dall’Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e nelle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Appaltatore (secondo le specifiche competenze come definite dalla documentazione presentata in sede di gara). Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.
6. L’osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l’ingerenza dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell’Appaltatore circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità.
7. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra cui a titolo esemplificativo:
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (email, pec, corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Art. 9 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista
1. L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa (lettera “…”).
2. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l’Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. L’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.
6. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si impegna a produrre (se del caso ha prodotto come indicato in premessa) la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi, almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a pena della risoluzione del contratto.

Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini dell’affidamento e alla fase contrattuale;
2. mancanza, anche sopravvenuta successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, dei requisiti di partecipazione prescritti nella richiesta di preventivo e nei relativi allegati;
3. mancato reintegro della cauzione definitiva di cui al presente capitolato nei termini previsti;
4. violazione delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nonché delle vigenti normative in tema di appalti pubblici;
5. fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
6. frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione previste all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
7. grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
8. inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;
9. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;
10. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto;
12. accertamento di cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011;
13. mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l’esecuzione del contratto;
14. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione appaltante.
La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione da diritto alla Stazione Appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario.
La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.
In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall`art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.
1. È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.
3. L’aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019.

Articolo 12. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione delle attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001 n . 231.
2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento per sé, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011.
4. Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 del D.Lgs. 159/2011, l’Agenzia recederà dal contratto secondo quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020.

Articolo 13. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

Articolo 14. Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 15. Obblighi di riservatezza
1. Conformemente a quanto previsto all’articolo 20 del Capitolato, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L'Aggiudicatario si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, giuridicamente titolare del Fabbricato, e, per il suo tramite alle Amministrazioni usuarie dello stesso, tutti gli elaborati su qualsiasi supporto con divieto di mantenimento degli stessi, in originale e in copia.
4. L`Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 16. Proprietà dei materiali
1. Conformemente a quanto previsto nell’art. 21 del Capitolato, I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà disporne senza alcuna restrizione e senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, fatti salvi gli accordi tra l’Agenzia del Demanio e le Amministrazioni usuarie in merito alle modalità di utilizzo.
2. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

Articolo 17. Domicilio delle Parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:
- l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale ……, in ….., Via ….. ……;
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Roma Capitale, in Roma, via Piacenza n. 3.

Articolo 18. Responsabilità
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 19. Controversie e Foro competente
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del Contratto nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti secondo la normativa vigente sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.

per l’Agenzia del Demanio	per l’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali
        per l’Appaltatore